FeedWatch

개인 정보 모니터링 & 알림 시스템

소프트웨어 개발 계획서

Version 1.0

2026년 6월

# 1. 프로젝트 개요

FeedWatch는 여러 웹사이트(일반 공지, 로그인 필요 사이트, 유튜브 채널, 네이버 카페/블로그)에 새로운 콘텐츠가 올라올 때 이를 자동으로 감지하여 가족 구성원이 하나의 대시보드에서 통합 확인할 수 있도록 하는 개인용 정보 모니터링 시스템입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FeedWatch |
| 목적 | 지정된 웹사이트의 신규 콘텐츠/공지를 자동 감지하여 가족 구성원에게 통합 대시보드 및 이메일 알림으로 제공 |
| 사용자 | 가족 최대 4명 (관리자 1명 + 일반 사용자 3명) |
| 플랫폼 | Windows 데스크톱 앱 (설치파일 .exe), 추후 macOS 확장 |
| 인프라 목표 | 무료 티어 최대 활용 (Firebase Firestore, GitHub Actions) |
| 개발 방식 | 비개발자 + AI 코딩 도구(Claude, Cursor 등) 활용 |

## 1-1. 핵심 목표

- 지정 사이트에서 신규 콘텐츠가 언제, 어디서 추가되었는지 놓치지 않고 파악

- 관리자가 URL을 등록하면 전체 구성원이 동일한 대시보드를 공유

- 새 항목 발생 시 등록된 이메일로 자동 알림 발송

- 읽음/보관/휴지통 상태 관리로 정보 이력 체계적 유지

- 완전 무료 인프라로 지속 운영 가능한 구조 실현

# 2. 시스템 구조

## 2-1. 전체 아키텍처 개요

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | Python + CustomTkinter | 대시보드 UI, 상태 관리, Firebase 동기화 |
| 크롤러 | Python (GitHub Actions) | 사이트 유형별 콘텐츠 수집 (하루 2회) |
| 데이터 저장소 | Firebase Firestore | 수집 항목, 상태값, URL 목록, 사용자 정보 저장 |
| 알림 | Gmail API / SMTP | 새 항목 감지 시 등록 이메일로 자동 발송 |
| 인증 | Firebase Auth | Google/Naver 계정 연동 로그인 |

## 2-2. 시스템 구조도 (텍스트)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 각 가족 PC (Windows) │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ FeedWatch 앱 (Python) │ │ │ │ - 대시보드 UI (CustomTkinter) │ │ │ │ - 신규 / 보관함(읽음·미처리) / 휴지통 탭 │ │ │ │ - 구분값 필터 / 날짜 필터 / 읽음·삭제 버튼 │ │ │ │ - Firebase Realtime 동기화 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ │ Firebase SDK ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ Firebase Firestore │ ← 중앙 저장소 │ users / groups / sources / │ │ items / credentials │ └──────────────┬──────────────────┘ ▲ ┌──────────────┴──────────────────┐ │ 크롤러 (GitHub Actions Cron) │ ← 06:00 / 18:00 │ 일반사이트: requests+BS4 │ │ 로그인사이트: Playwright │ │ 유튜브: YouTube Data API v3 │ │ 네이버: requests+쿠키세션 │ └──────────────┬──────────────────┘ │ 새 항목 감지 시 ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ 이메일 알림 발송 │ │ Gmail API / SMTP │ │ → 등록된 가족 이메일 전송 │ └─────────────────────────────────┘

## 2-3. 데이터 흐름

- GitHub Actions가 매일 오전 6시 / 오후 6시에 크롤러 실행

- 크롤러가 등록된 URL을 순회하며 최신 항목 수집

- 기존에 없는 신규 항목만 Firestore에 저장 (중복 제거)

- 새 항목 감지 시 Gmail API로 가족 이메일에 알림 발송

- 각 PC의 FeedWatch 앱이 Firestore를 실시간 구독하여 대시보드 갱신

- 사용자가 읽음/삭제 버튼 클릭 시 Firestore 상태값 즉시 업데이트

- 다른 가족의 앱 화면에도 실시간 반영

# 3. 기술 스택

| 분류 | 기술/도구 | 선택 이유 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 프레임워크 | Python + CustomTkinter | AI 코딩 친화, 크롤링 통합, 모던 UI | Windows .exe 생성 용이 |
| 크롤링 (일반) | requests + BeautifulSoup4 | 경량, 빠름, 파싱 용이 | 로그인 불필요 사이트 |
| 크롤링 (로그인) | Playwright (Python) | 실제 브라우저 동작, 봇 감지 우회 | Chromium 내장 |
| 유튜브 | YouTube Data API v3 | 공식 API, 안정적, 무료 | Google Cloud 발급 |
| 네이버 | requests + 쿠키세션 | RSS 지원 시 feedparser 병행 | 봇 차단 위험 있음 |
| 데이터베이스 | Firebase Firestore | 무료, 실시간 동기화, Google 계정 연동 | NoSQL 문서 DB |
| 인증 | Firebase Authentication | Google/이메일 계정 연동 | 무료 |
| 암호화 | Python cryptography (AES-256) | 로그인 정보 암호화 저장 | 산업 표준 |
| 이메일 알림 | Gmail API / SMTP | Google 계정 재사용, 무료 | OAuth 2.0 인증 |
| 스케줄링 | GitHub Actions (cron) | 서버 불필요, 무료 2000분/월 | 06:00 / 18:00 KST |
| 설치파일 | PyInstaller | 단일 .exe 패키징 | 의존성 포함 |
| 버전 관리 | GitHub | 코드 관리, Actions 연동 | 무료 |

## 3-1. 주요 Python 라이브러리

- customtkinter — 모던 UI 위젯

- firebase-admin — Firestore 연동

- firebase — 클라이언트 SDK

- playwright — 브라우저 자동화

- requests / beautifulsoup4 — 일반 크롤링

- google-api-python-client — YouTube API / Gmail API

- feedparser — RSS 피드 파싱

- cryptography — AES-256 암호화

- pyinstaller — .exe 빌드

- python-dotenv — 환경변수 관리

# 4. 핵심 기능 상세

## 4-1. URL 등록 및 관리 (관리자 전용)

관리자(우재님)만 URL 등록/수정/삭제 권한을 가집니다. 각 URL은 아래 필드로 구성됩니다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 사이트명 | 사용자가 붙이는 별칭 (예: 연세의료원 공지) |
| URL | 모니터링할 페이지 주소 |
| 구분값 | 공통 / 아빠 / 엄마 등 (커스텀 추가/수정/삭제 가능) |
| 사이트 유형 | 일반 / 로그인필요 / 유튜브 / 네이버 |
| 로그인 정보 | 아이디/비밀번호 (AES-256 암호화 후 Firestore 저장) |
| 크롤링 선택자 | 새 항목 감지에 사용할 CSS Selector 또는 XPath (사이트별 설정) |
| 활성화 여부 | OFF 시 크롤링 제외 (임시 비활성 가능) |
| 등록일 / 수정일 | 자동 기록 |

## 4-2. 크롤링 엔진 (4가지 모드)

| 유형 | 방식 | 특이사항 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 공지/게시판 | requests + BeautifulSoup | CSS Selector로 목록 파싱 | ⭐ 쉬움 |
| 유튜브 채널 | YouTube Data API v3 | 채널 ID 등록, 최신 영상 감지 | ⭐⭐ 보통 |
| 네이버 카페/블로그 | requests + 쿠키 / feedparser | RSS 있으면 RSS 우선, 없으면 쿠키 세션 | ⭐⭐⭐ 어려움 |
| 로그인 필요 사이트 | Playwright 브라우저 자동화 | Headless Chromium, 자동 로그인 후 파싱 | ⭐⭐⭐⭐ 고급 |

### 크롤링 공통 로직

- 신규 항목 판단: URL + 제목(title) 조합의 해시값을 Firestore에 저장하여 중복 감지

- 요청 간격: 사이트 간 최소 3~5초 대기 (봇 차단 방지)

- 실패 처리: 특정 사이트 크롤링 실패 시 해당 사이트만 스킵하고 나머지는 계속 진행

- 실패 로그: Firestore에 실패 기록 저장, 관리자 화면에서 확인 가능

- 재시도: 네트워크 오류 시 최대 3회 자동 재시도

## 4-3. 구분값 관리

- 기본 구분값: 공통 / 아빠 / 엄마

- 추가: 새 구분값 이름 입력 후 저장

- 수정: 기존 구분값 이름 변경 시 연결된 모든 URL/항목에 자동 반영

- 삭제: 해당 구분값에 연결된 URL이 없을 때만 삭제 가능 (데이터 무결성 보호)

- 순서 변경: 드래그 앤 드롭 또는 순서 번호 입력으로 탭 순서 조정

# 5. 항목 상태 관리

## 5-1. 상태 정의

| 상태 | 위치 | 진입 조건 | 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| new (신규) | 대시보드 메인 | 크롤러가 새 항목 감지 시 자동 생성 | 파란색 배지 |
| read (읽음) | 보관함 | 읽음 버튼 클릭 또는 7일 미처리 자동 이동 | 회색 (읽음 표시) |
| archived_unread (미처리 보관) | 보관함 | 7일 경과 후 읽음/삭제 미처리 항목 자동 이동 | 주황색 (미확인 표시) |
| deleted (삭제) | 휴지통 | 삭제 버튼 클릭 | 흐린 텍스트 |

## 5-2. 상태 전환 흐름도

새 항목 수집됨 │ ▼ [ 대시보드 - 신규 (new) ] │ ├── [읽음] 버튼 클릭 ──────────────▶ [ 보관함 - 읽음 (read) ] │ │ ├── [삭제] 버튼 클릭 ──────────────▶ [ 휴지통 (deleted) ] │ │ └── 7일 경과 + 미처리 ──────────────▶ [ 보관함 - 미처리 (archived_unread) ] │ 보관함에서 추가 조작 가능: │ ├── [삭제] 클릭 ───────────────────▶ [ 휴지통 ] └── 상태 유지 │ 휴지통에서: └── [완전삭제] 클릭 ─▶ Firestore에서 제거

## 5-3. 7일 자동 이동 정책

- 기준: fetched_at (수집일시) 기준 7일

- 실행 시점: 앱 실행 시 또는 GitHub Actions 크롤링 실행 시 배치 처리

- 대상: status = "new" 이고 fetched_at이 7일 이전인 모든 항목

- 처리: status를 "archived_unread"로 변경, auto_archived_at 타임스탬프 기록

- 알림 없음: 자동 이동은 조용히 처리 (별도 이메일 발송 없음)

## 5-4. 보관함 내 구분 표시

- "읽음" 항목: 회색 텍스트 + 체크 아이콘 표시

- "미처리 보관" 항목: 주황색 텍스트 + 느낌표(!) 아이콘으로 시각적 구분

- 보관함 탭에 필터 버튼: [전체] [읽음만] [미처리만] 제공

# 6. 대시보드 UI 설계

## 6-1. 화면 구성

- 상단: 앱 제목(FeedWatch) + 현재 로그인 계정 + 마지막 갱신 시각 + [수동 새로고침] 버튼

- 좌측: 구분값 필터 패널 (전체/공통/아빠/엄마 등 버튼)

- 중앙: 항목 목록 (날짜 필터 탭 포함)

- 하단 상태바: 총 신규 항목 수 / 미처리 항목 수 표시

## 6-2. 필터 옵션

| 필터 종류 | 옵션 |
| --- | --- |
| 메인 탭 | 신규 / 보관함 / 휴지통 |
| 구분값 필터 | 전체 / 공통 / 아빠 / 엄마 / (추가된 구분값) |
| 날짜 필터 | 전체 / 오늘 / D+1 / D+2 / D+3 / 일주일 이내 |
| 보관함 서브필터 | 전체 / 읽음만 / 미처리만 |
| 정렬 | 최신순 (기본) / 오래된순 / 사이트별 |

## 6-3. 개별 항목 표시 항목

| 표시 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 제목 | 콘텐츠 제목 (클릭 시 원본 URL 브라우저에서 열기) |
| 링크 | 원본 URL (하이퍼링크 표시) |
| 출처 | 사이트명 + 구분값 배지 |
| 수집일시 | YYYY-MM-DD HH:MM (상대시간 병기: "3시간 전") |
| 상태 아이콘 | 신규(파란 점) / 읽음(체크) / 미처리(느낌표) |
| 액션 버튼 | [읽음] [삭제] (신규 탭에서만 활성) |

## 6-4. 관리자 전용 화면

- [URL 관리] 탭: URL 등록/수정/삭제, 사이트 유형 선택, 로그인 정보 입력

- [구분값 관리] 탭: 구분값 추가/수정/삭제/순서 변경

- [사용자 관리] 탭: 가족 구성원 계정 추가/제거, 알림 이메일 주소 관리

- [크롤링 로그] 탭: 최근 크롤링 결과, 실패 사이트 목록, 수동 크롤링 실행 버튼

- [설정] 탭: 자동 이동 기간(기본 7일) 변경, 이메일 알림 ON/OFF 설정

# 7. 이메일 알림 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 발송 조건 | 크롤링 후 1건 이상의 새 항목이 발생한 경우 |
| 발송 시점 | 크롤링 완료 직후 (오전 6시 / 오후 6시 크롤링 후) |
| 수신자 | Firestore에 등록된 가족 이메일 주소 전체 (개별 수신 설정 가능) |
| 발신 계정 | 관리자 Google 계정 (Gmail API OAuth 2.0) |
| 메일 제목 | [FeedWatch] 새 항목 {N}건 - {YYYY-MM-DD HH:MM} |
| 메일 내용 | 사이트명 / 항목 제목 / 원본 링크 목록 (HTML 포맷) |
| 묶음 발송 | 동일 크롤링 회차 신규 항목 전체를 1통으로 묶어 발송 (스팸 방지) |
| 개별 설정 | 구성원별 알림 ON/OFF, 특정 구분값만 수신 설정 가능 |

## 7-1. 이메일 본문 예시 구조

제목: [FeedWatch] 새 항목 3건 - 2026-06-10 06:05 안녕하세요! FeedWatch에서 새 항목을 발견했습니다. 📌 [공통] 연세의료원 공지사항 ▶ 2026년 하반기 직원 교육 일정 안내 https://intranet.yuhs.ac/notice/12345 📌 [아빠] 유튜브 - 경제 채널 ▶ 2026 하반기 금리 전망 분석 https://youtube.com/watch?v=xxxxx 📌 [공통] 네이버 카페 - 아파트 입주민 카페 ▶ 7월 관리비 고지서 관련 공지 https://cafe.naver.com/xxxxx FeedWatch 앱에서 전체 내역을 확인하세요.

# 8. Firestore 데이터 구조

## 8-1. 컬렉션 구조 개요

feedwatch/ (최상위) ├── users/ # 사용자 계정 ├── groups/ # 구분값 목록 ├── sources/ # 등록된 URL (모니터링 대상) ├── items/ # 수집된 콘텐츠 항목 ├── credentials/ # 로그인 정보 (암호화) └── crawl_logs/ # 크롤링 실행 로그

## 8-2. 각 컬렉션 상세

### users 컬렉션

{ uid: "firebase_auth_uid", name: "김우재", email: "user@gmail.com", role: "admin", // admin ¦ member notify_email: true, // 이메일 알림 수신 여부 notify_groups: ["공통", "아빠"], // 수신할 구분값 필터 created_at: Timestamp, last_login: Timestamp }

### groups 컬렉션

{ id: "group_001", name: "공통", order: 1, // 탭 표시 순서 created_at: Timestamp }

### sources 컬렉션

{ id: "src_001", name: "연세의료원 공지", url: "https://intranet.yuhs.ac/notice", group_id: "group_001", // 구분값 참조 type: "login_required", // general ¦ youtube ¦ naver ¦ login_required selector: ".board-list .title a", // CSS Selector active: true, credential_id: "cred_001", // 로그인 필요 시 created_at: Timestamp, updated_at: Timestamp }

### items 컬렉션

{ id: "item_001", source_id: "src_001", source_name: "연세의료원 공지", group_id: "group_001", title: "2026년 하반기 직원 교육 일정 안내", url: "https://intranet.yuhs.ac/notice/12345", hash: "sha256_of_source_id+title", // 중복 방지 status: "new", // new ¦ read ¦ archived_unread ¦ deleted fetched_at: Timestamp, read_at: Timestamp ¦ null, deleted_at: Timestamp ¦ null, auto_archived_at: Timestamp ¦ null }

### credentials 컬렉션

{ id: "cred_001", source_id: "src_001", username_encrypted: "AES256_encrypted_string", password_encrypted: "AES256_encrypted_string", encryption_key_hint: "key_ref", // 실제 키는 환경변수에 저장 updated_at: Timestamp }

### crawl_logs 컬렉션

{ id: "log_001", run_at: Timestamp, total_sources: 12, success_count: 10, fail_count: 2, new_items_count: 5, failed_sources: ["src_003", "src_007"], error_messages: { "src_003": "ConnectionTimeout", ... }, duration_seconds: 45 }

# 9. 보안 설계

## 9-1. 로그인 정보 암호화

- 암호화 알고리즘: AES-256-GCM (산업 표준, Python cryptography 라이브러리)

- 암호화 키 관리: GitHub Actions Secrets + 앱 실행 시 환경변수로 주입 (코드에 하드코딩 절대 금지)

- 저장 위치: Firestore credentials 컬렉션 (암호화된 값만 저장, 평문 저장 없음)

- 복호화 시점: 크롤러가 실제 로그인이 필요한 순간에만 메모리에서 복호화 후 즉시 폐기

## 9-2. Firestore 보안 규칙

// Firestore Security Rules rules_version = "2"; service cloud.firestore { match /databases/{database}/documents { // 인증된 사용자만 접근 match /feedwatch/{document=**} { allow read: if request.auth != null && request.auth.uid in get(/databases/.../users).data.allowedUids; } // credentials는 서버(Admin SDK)만 접근 match /feedwatch/credentials/{doc} { allow read, write: if false; // 클라이언트 직접 접근 차단 } // sources, groups 수정은 관리자만 match /feedwatch/sources/{doc} { allow write: if get(/databases/.../users/$(request.auth.uid)).data.role == "admin"; } } }

## 9-3. 기타 보안 정책

- Firebase API 키: 도메인 제한 설정 (등록된 기기에서만 사용 가능)

- GitHub Secrets: 크롤러 환경변수(API 키, 암호화 키) 저장, 코드 노출 방지

- Playwright 브라우저: Headless 모드, 세션 쿠키 Firestore 저장 금지 (매번 신규 로그인)

- 앱 로그인: Firebase Authentication 필수 (Google 또는 이메일/비밀번호)

# 10. 개발 로드맵

| 단계 | 명칭 | 주요 작업 | 예상 기간 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 환경 세팅 | • Firebase 프로젝트 생성 및 Firestore 설정 • GitHub 리포지토리 생성 • Python 개발 환경 구성 (venv, 라이브러리) • Firebase Auth 설정 (Google 로그인 연동) | 1~2일 | ⭐ |
| 2 | 기본 UI | • CustomTkinter 기본 창 구성 • 탭 구조 (신규/보관함/휴지통) • 구분값 필터 패널 • 날짜 필터 탭 • Firebase 실시간 연동 테스트 | 3~5일 | ⭐⭐ |
| 3 | 일반 크롤러 | • requests + BeautifulSoup 크롤러 작성 • CSS Selector 기반 항목 추출 • 해시 기반 중복 제거 로직 • Firestore items 컬렉션 저장 • GitHub Actions cron 설정 (06:00/18:00 KST) | 3~5일 | ⭐⭐ |
| 4 | 유튜브 연동 | • Google Cloud Console API 키 발급 • YouTube Data API v3 연동 • 채널 신규 영상 감지 로직 • 크롤러 통합 | 2~3일 | ⭐⭐ |
| 5 | 이메일 알림 | • Gmail API OAuth 2.0 설정 • 신규 항목 감지 시 발송 로직 • HTML 이메일 템플릿 작성 • 구성원별 수신 설정 | 2~3일 | ⭐⭐ |
| 6 | 상태 관리 | • 읽음/삭제 버튼 로직 구현 • 7일 자동 보관 처리 배치 • 보관함 서브필터 (읽음/미처리) • 휴지통 완전삭제 기능 | 3~4일 | ⭐⭐ |
| 7 | 관리자 화면 | • URL 등록/수정/삭제 화면 • 구분값 관리 화면 • 사용자 관리 화면 • 크롤링 로그 뷰어 | 4~5일 | ⭐⭐⭐ |
| 8 | 네이버 크롤러 | • RSS 지원 여부 확인 후 feedparser 적용 • RSS 없는 경우 쿠키 세션 크롤링 • 봇 차단 대응 (헤더 위장, 요청 간격) | 5~7일 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | 로그인 크롤러 | • Playwright 설치 및 브라우저 자동화 구현 • 사이트별 로그인 시나리오 스크립트 작성 • AES-256 자격증명 복호화 연동 • 로그인 실패 감지 및 재시도 로직 | 7~10일 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 | .exe 패키징 | • PyInstaller 단일 .exe 빌드 • 의존성 및 Playwright Chromium 포함 • 설치 가이드 문서 작성 • 가족 배포 테스트 | 3~5일 | ⭐⭐⭐ |

※ 1~7단계 완료 시 일반 공지 + 유튜브 크롤링, 이메일 알림, 읽음/보관/휴지통 기능이 완전히 동작하는 MVP가 완성됩니다.

※ 8~10단계는 네이버/로그인 사이트 추가 및 최종 배포 과정입니다.

# 11. 주요 리스크 및 대응 방안

| # | 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 네이버 봇 차단 | 높음 | 중간 | RSS 피드 우선 사용, Playwright로 실제 브라우저 모사, 요청 간격 랜덤 딜레이(3~8초), User-Agent 로테이션 |
| 2 | 로그인 사이트 구조 변경 | 중간 | 중간 | 크롤러를 사이트별 모듈로 분리 설계 → 특정 사이트만 개별 수정 가능, 크롤링 실패 시 관리자 이메일 알림 |
| 3 | GitHub Actions 무료 한도 초과 | 낮음 | 낮음 | 하루 2회 크롤링 = 월 약 60회 실행, 평균 소요시간 2~3분 = 월 120~180분 사용 → 무료 한도 2,000분/월 대비 충분 |
| 4 | Firebase 무료 한도 초과 | 낮음 | 중간 | 가족 4명, 하루 2회 크롤링, 항목 수백 건 기준 → 무료 한도(읽기 5만/일, 쓰기 2만/일) 내 충분히 운영 가능, 초과 시 항목 보관 기간 단축으로 대응 |
| 5 | 암호화 키 분실 | 낮음 | 높음 | GitHub Secrets + 안전한 별도 저장소(예: 비밀번호 관리자)에 이중 백업, 키 분실 시 재발급 절차 문서화 |
| 6 | PyInstaller .exe 설치 오류 | 중간 | 낮음 | 배포 전 가족 PC와 동일한 사양에서 테스트, 단계별 설치 가이드 PDF 첨부, 문제 시 원격 지원(TeamViewer 등) |
| 7 | Playwright .exe 포함 용량 | 확실 | 낮음 | Playwright + Chromium 포함 시 .exe 약 150~300MB 예상, 허용 범위 내이나 부담 시 크롤러는 서버 전용으로 분리하여 앱 경량화 검토 |
| 8 | YouTube API 할당량 초과 | 낮음 | 낮음 | YouTube API 무료 할당량 1만 units/일, 채널 조회 1회 = 약 1 unit → 채널 수십 개도 여유, 초과 시 RSS 대체 방식 병용 |

# 12. 무료 인프라 한도 분석

| 서비스 | 무료 한도 | 예상 사용량 | 여유도 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Actions | 2,000분/월 | ~180분/월 (하루 2회×3분) | 🟢 충분 (9% 사용) |
| Firebase Firestore (읽기) | 50,000건/일 | ~500건/일 (4명 사용) | 🟢 충분 (1% 사용) |
| Firebase Firestore (쓰기) | 20,000건/일 | ~100건/일 (신규 항목) | 🟢 충분 |
| Firebase Firestore (저장 용량) | 1 GiB | ~10MB/년 (텍스트 데이터) | 🟢 충분 (1% 미만) |
| YouTube Data API | 10,000 units/일 | ~20 units/일 (채널 20개) | 🟢 충분 (0.2% 사용) |
| Gmail API (발송) | 500통/일 | ~2통/일 (하루 2회 알림) | 🟢 충분 |
| Firebase Auth | 10,000 인증/월 | ~60회/월 (4명×일 0.5회) | 🟢 충분 |

→ 가족 4명, 하루 2회 크롤링 운영 시 모든 무료 한도 내에서 안정적으로 운영 가능합니다.

# 13. 부가 기능

## 13-1. 수동 크롤링 실행

- 관리자 화면 [크롤링 로그] 탭에서 [지금 크롤링 실행] 버튼 제공

- GitHub Actions API를 통해 workflow_dispatch 트리거 또는 앱 내 Python 크롤러 직접 호출

- 실행 결과(수집 건수, 실패 사이트)를 앱 내 팝업으로 즉시 표시

## 13-2. 크롤링 실패 알림

- 특정 사이트 크롤링이 연속 3회 이상 실패 시 관리자에게 별도 이메일 알림 발송

- 메일 내용: 실패 사이트명, 오류 메시지, 마지막 성공 일시

## 13-3. 항목 검색

- 대시보드 상단 검색창: 제목 키워드로 전체 항목 검색 (Firestore 쿼리 활용)

- 검색 대상: 신규/보관함/휴지통 전체

## 13-4. 앱 자동 업데이트 알림

- GitHub Releases에 새 버전 태그 감지 시 앱 내 업데이트 안내 배너 표시

- 자동 다운로드 없이 GitHub 다운로드 페이지 링크만 제공 (수동 업데이트)

## 13-5. 앱 시작 시 자동 새로고침

- 앱 실행 시 Firebase 실시간 리스너 자동 연결

- 네트워크 오류 시 재연결 로직 내장 (지수 백오프 방식)

## 13-6. 항목 수 배지 표시

- 각 구분값 탭 옆에 미읽 신규 항목 수 배지 표시 (예: 공통 (3))

- Windows 작업표시줄 앱 아이콘에 숫자 오버레이 표시 (WinAPI 활용)

# 14. 배포 및 설치 안내

## 14-1. 배포 파일 구성

FeedWatch_v1.0_Setup/ ├── FeedWatch.exe # 메인 앱 (PyInstaller 단일 파일) ├── config.json # 초기 설정 파일 (Firebase 프로젝트 ID 등) ├── README.pdf # 설치 및 사용 가이드 └── firebase_config.json # Firebase SDK 설정 (민감정보 제외)

## 14-2. 가족 PC 설치 절차

- FeedWatch.exe 파일을 원하는 폴더에 복사 (C:\FeedWatch\)

- FeedWatch.exe 실행 → 첫 실행 시 방화벽 허용 클릭

- Google 계정으로 로그인 (기존 Gmail 계정 사용)

- 관리자(우재님)가 해당 계정을 Firebase 사용자로 등록

- 대시보드에서 등록된 항목 확인

## 14-3. 버전 관리 계획

- v1.0: MVP (1~7단계 기능, 일반 사이트 + 유튜브 + 이메일 알림)

- v1.5: 네이버 카페/블로그 크롤링 추가

- v2.0: 로그인 필요 사이트 Playwright 크롤링 추가

- v2.5: macOS (.dmg) 빌드 지원

# 15. 개발 환경 세팅 체크리스트

## 15-1. 사전 준비 항목

- □  Python 3.11 이상 설치

- □  GitHub 계정 생성 및 리포지토리 생성 (feedwatch)

- □  Firebase Console 접속 → 새 프로젝트 생성

- □  Firebase Firestore 데이터베이스 생성 (프로덕션 모드)

- □  Firebase Authentication 활성화 (Google 로그인)

- □  Google Cloud Console → YouTube Data API v3 활성화 + API 키 발급

- □  Google Cloud Console → Gmail API 활성화 + OAuth 2.0 클라이언트 발급

- □  GitHub Actions Secrets 등록 (FIREBASE_KEY, ENCRYPTION_KEY, GMAIL_TOKEN 등)

## 15-2. Python 라이브러리 설치

pip install customtkinter firebase-admin google-auth google-api-python-client pip install requests beautifulsoup4 feedparser playwright cryptography python-dotenv pip install pyinstaller playwright install chromium

## 15-3. 프로젝트 폴더 구조

feedwatch/ ├── .github/workflows/crawl.yml # GitHub Actions 크롤링 스케줄 ├── app/ │ ├── main.py # 앱 진입점 │ ├── ui/ # CustomTkinter UI 모듈 │ │ ├── dashboard.py │ │ ├── archive.py │ │ └── admin.py │ ├── firebase_client.py # Firestore 연동 │ └── auth.py # 로그인 처리 ├── crawler/ │ ├── main_crawler.py # 크롤러 진입점 │ ├── general.py # 일반 사이트 │ ├── youtube.py # YouTube API │ ├── naver.py # 네이버 카페/블로그 │ ├── login_site.py # Playwright 로그인 사이트 │ └── notifier.py # 이메일 발송 ├── shared/ │ ├── models.py # 데이터 모델 │ └── crypto.py # AES-256 암호화 ├── .env # 환경변수 (gitignore) ├── firebase_config.json # Firebase 설정 └── requirements.txt